抚顺市2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

市政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，将审计整改“下半篇文章”和审计揭示问题“上半篇文章”一体推进，打好审计整改“组合拳”；积极落实市人大常委会审议意见，以问题整改为契机，进一步健全完善制度机制、提高工作质量水平。

一、2023年度审计整改工作部署和成效

市政府主要领导多次召开政府常务会议和专题会议，详细研究部署审计整改工作，要求各整改责任主体单位始终坚持问题导向，强化责任意识，细化整改措施，举一反三，一体推动，规范管理。各主管部门认真履行监督管理责任，在监督被审计单位整改的同时，推动源头治理。市审计局认真贯彻落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》和《辽宁省审计整改工作暂行办法》，结合我市实际，制定出台《抚顺市审计整改工作办法》；会同市人大、市督考办等部门开展审计整改专项督查行动，对审计发现问题进行督查督办；建立全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作新格局。

截至9月底，2023年度市本级预算执行审计报告涉及的六大类41个问题中，已完成整改问题39个，需持续推进整改问题2个。完成整改的问题中：立行立改29个，提前完成分阶段整改7个，提前完成持续整改3个。制定和完善《抚顺市加强高质量精准招商实施方案》《抚顺市劳动能力鉴定工作流程》和《抚顺市劳动能力鉴定专家管理规定》等规章制度4项。移送纪委监委和相关主管部门问题线索8件。

二、审计查出问题整改情况

（一）完成整改问题39个。

1.财政管理审计查出问题整改情况

一是相关县区已对闲置棚改房建立日常台账、纳入固定资产管理，责任单位已对其管理的闲置棚改房进行预告登记，作为回迁安置使用，进行动态管理；二是已严格按照规定应编尽编政府购买服务预算，相关单位制定方案落实“过紧日子”要求。

2.部门预算执行和财政收支审计查出问题整改情况

相关预算部门单位通过收回结余资金、调整账目、完善资金支付程序等方式完成整改。涉嫌严重违反财经纪律的3个问题线索，已移交市纪委监委、主管部门进一步调查处理。

3.重大政策措施贯彻落实审计查出问题整改情况

一是2022年老旧小区楼体改造等项目未按协议约定如期还款问题，已通过筹措资金拨付完毕；二是因今年我省将进行占补平衡指标改革，届时购买占补平衡指标费用将大幅下降，待政策调整后购买占补平衡指标；三是我市148个计划新开工项目中，已开工建设项目38个，处于向上争取资金、办理土地手续等状态项目98个；四是我市印发《抚顺市加强高质量精准招商实施方案》（抚政办〔2024〕7号），进一步完善全市上下产业招商工作机制，开展招商引资“赛马”，制定抚顺市2024年各县区、省级开发区以及产业招商牵头部门招商引资“赛马榜”相关评分标准，全力推进我市招商引资工作；五是相关县区已拆除不符合安装条件的设备，进一步完善散煤替代档案。

4.民生资金审计查出问题整改情况

一是已追回多支出金额，在系统内扣除定点医院相应违规费用；二是相关部门已开展联合审查，针对向不符合条件人员发放补贴问题，已完成追缴；三是相关责任单位已成立价格管理检查小组，对违规收费问题定期自查，加强临床医师的管理和监督。

5.国有企业审计查出问题整改情况

一是相关企业已对不合规减少固定资产账面价值进行调账处理；二是对用水单位开展实测实量，用水量完成实测实收。

6.政府投资项目审计整改情况

一是459处改迁点已完成415处，完成率90.4%；二是相关区政府通过加强对拆迁资质审查、调查核实评估报告、要求评估单位出具正式评估报告等方式完成整改；三是对多计的工程款，相关建设单位已通过追缴工程款，抵扣质保金；四是已向宁远立交雨水泵站迁移工程施工、监理单位下发中标通知书；五是相关企业已完成工程竣工决算编制，确认项目完成投资并交付使用。

（二）需持续推进整改问题2个。

在全力推动审计查出问题整改落实的同时，仍存在一些问题因财政资金紧张、历史遗留、工程建设等因素，整改难以一蹴而就，整改工作需持续推进，市政府将在今后工作中保持关注跟踪督促。

一是关于部分乡镇存在落实“过紧日子”要求不到位问题。相关乡镇已严格控制“三公”经费支出，实现“三公”经费只减不增。

二是关于部分工程项目进展缓慢的问题。部分县区城市燃气管道老化更新改造工程目前均已开工建设，已完成计划的49.7%，拨付资金1250万元；二道河、二道沟项目，责任单位正与现有土地农户沟通，确保该工程尽快完工。

三、移送违法违纪问题情况

本轮预算执行审计向市纪委监委、金融主管等部门移送私设小金库、违规集资、违规退还股东股金等违纪违法问题案件线索8件，目前正在调查处理。

四、下一步工作安排

市政府将按照市委工作部署和市人大常委会审议意见，进一步压实审计整改责任，对未完成整改的问题，将加强跟踪督办，严格按照时间表、路线图抓好整改；对已完成整改的问题，将及时组织“回头看”，巩固整改成效；对整改不力、敷衍整改、虚假整改的问题，坚决移交纪检监察机关严肃追责问责，确保整改“动真格”。市审计局要牢牢把握“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要要求，进一步从严把好整改销号关口，加强督促检查，推动整改结果合规到位、扎实有效。